CHAPTER  2

| Plan wise Hydro capacity Target Vs Achievement since 4th Plan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan | Target (MW) | Capacity | % Achieved |
|  | (Original) | Addition (MW) |  |
| 4th Plan | 3518.00 | 1058.39 | 30.08 |
| (1969-74) |  |  |  |
| 5th Plan | 4654.00 | 3867.77 | 83.11 |
| (1974-79) |  |  |  |
| Annual Plan | 548.00 | 550.90 | 100.53 |
| (1979-80) |  |  |  |
| 6th Plan | 4768.00 | 3076.05 | 64.51 |
| (1980-85) |  |  |  |
| 7th Plan | 5541.25 | 3828.41 | 69.09 |
| (1985-90) |  |  |  |
| Annual Plan | 1006.50 | 445.50 | 44.26 |
| (1990-91) |  |  |  |
| Annual Plan | 754.30 | 436.00 | 57.80 |
| (1991-92) |  |  |  |
| 8th Plan | 9282.15 | 2427.65 | 26.15 |
| (1992-97) |  |  |  |
| 9th Plan | 9817.70 | 4538.25 | 46.23 |
| (1997-02) |  |  |  |
| 10th Plan | 14393.20 | 7886 | 54.79 |
| (2002-07) |  |  |  |
| 11th Plan (2007-12) | 15627.00 | 5544 | 35.48 |
| 12th Plan (2012-17*) | 10897.00 | 4140 | 37.99 |
| * Figures up to December, 2016 |  |  |  |